|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, logramos cumplir los plazos iniciales gracias al trabajo colaborativo y la buena disposición de la dueña del local para revisar los avances. Lo único que nos exigió más tiempo fue diseñar el manejo de la concurrencia de stock en la base de datos para no tener descalces en horas de alta demanda.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para solucionar la carga de reuniones de la pyme, coordinamos revisiones asíncronas con prototipos en Figma y videos cortos explicativos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro trabajo como muy positivo, destacando la comunicación fluida con mi compañero y la rápida maquetación de las pantallas principales en Figma. Como mejora, debemos empezar a hacer pruebas de código de forma más continua para no acumular revisiones al final del Sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tenemos dudas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual está funcionando muy bien (Thomas en Backend/BD y yo en Frontend/UX)

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo con una nota excelente, destacando el compromiso mutuo y el respeto por los roles definidos. Para mejorar, queremos afinar la documentación interna en GitHub para que ambos tengamos siempre el mismo contexto técnico al día.