PRODUCT BACKLOG DEFINITIVO Y PRIORIZADO

Proyecto: Proyecto digitalización "Matteo Masas"

Metodología: Scrum / Kanban

Product Owner (PO): Thomas Puma

Scrum Master (SM) & Lead Frontend: Alyson Cuevas

ESTRUCTURA DE ÉPICAS Y PRIORIZACIÓN

ÉPICA 01: Gestión de Catálogo y Experiencia de Cliente (Vista Pública)	3

ÉPICA 02: Procesamiento Transaccional de Pedidos y Concurrencia	4

ÉPICA 03: Administración de Inventario y Alertas de Stock Crítico	5

ÉPICA 04: Gestión Operativa de Pedidos (Máquina de Estados)	6

ÉPICA 05: Calidad, Rendimiento (KPIs) e Integración Continua	7

MATRIZ RESUMEN DEL BACKLOG PARA SEGUIMIENTO KANBAN	7

DETALLE DE HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

# ÉPICA 01: Gestión de Catálogo y Experiencia de Cliente (Vista Pública)

HU-01: Visualización del Catálogo Dinámico de Masas

- Prioridad: Alta (Must Have) | Sprint: Sprint 2 | Puntos de Historia: 3 | Rol Asignado: Alyson Cuevas

- Redacción:

Como cliente de Matteo Masas,

quiero navegar por un catálogo dinámico organizado por categorías (panes de completo, marraquetas, hallullas, berlines, sopaipillas),

para conocer la oferta de productos y sus precios actualizados desde cualquier dispositivo.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

Dado que la API REST de productos está disponible, cuando el cliente ingrese a la web, entonces el catálogo debe cargar en un tiempo de respuesta menor a 300 ms.

Dado que un producto no tiene stock disponible en la BD, cuando se despliegue en el catálogo, entonces debe mostrar la etiqueta visual "Agotado" y deshabilitar el botón de compra.

HU-02: Carrito de Compras Interactivo

- Prioridad: Alta (Must Have) | Sprint: Sprint 2 | Puntos de Historia: 5 | Rol Asignado: Alyson Cuevas

- Redacción:

Como cliente,
quiero agregar, modificar la cantidad y eliminar productos en un carrito de compras interactivo,
para revisar el subtotal y total de mi pedido antes de confirmar la compra.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que el cliente selecciona un producto, cuando hace clic en "Agregar al carrito", entonces el contador del carrito debe actualizarse en tiempo real sin recargar la página.

Dado que el cliente está ajustando cantidades en el carrito, cuando intente agregar una cantidad superior al stock físico registrado en la BD, entonces el sistema debe bloquear el incremento y mostrar un mensaje: "Cantidad máxima disponible alcanzada".

# ÉPICA 02: Procesamiento Transaccional de Pedidos y Concurrencia

HU-03: Checkout y Creación de Orden Transaccional

- Prioridad: Crítica (Must Have) | Sprint: Sprint 3 | Puntos de Historia: 8 | Rol Asignado: Thomas Puma

- Redacción:

Como cliente,
quiero completar un formulario con mis datos de contacto y confirmar mi pedido,
para generar una orden de compra formal con un número de seguimiento único.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que el cliente presiona "Confirmar Pedido", cuando el sistema procese la orden en la BD, entonces debe asignar un código único de 6 dígitos y establecer el estado inicial de la orden como Pendiente.

- Dado que la orden es procesada exitosamente, cuando finalice la transacción, entonces la BD debe descontar automáticamente del inventario la cantidad exacta de unidades solicitadas.

HU-04: Control de Concurrencia en Inventario (Row-Level Locking)

- Prioridad: Crítica (Must Have) | Sprint: Sprint 3 | Puntos de Historia: 8 | Rol Asignado: Thomas Puma

- Redacción:

Como Administradora del sistema (dueña de la pyme),
quiero que la base de datos gestione de forma atómica las compras simultáneas de un mismo producto,
para garantizar que jamás se venda la última unidad a dos clientes al mismo tiempo (evitar sobreventa).

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que quedan 10 unidades de hallullas en stock y 2 clientes intentan comprar 10 unidades exactamente en el mismo milisegundo, cuando el servidor ejecute la consulta SQL con bloqueo a nivel de fila (SELECT ... FOR UPDATE), entonces solo la primera transacción debe ser aprobada y la segunda debe ser rechazada informando "Stock insuficiente".

- Dado que una transacción falla o se cancela a mitad de camino, cuando la BD ejecute el rollback, entonces el stock reservado temporalmente debe ser liberado inmediatamente sin inconsistencias.

# ÉPICA 03: Administración de Inventario y Alertas de Stock Crítico

HU-05: Panel de Gestión de Stock (CRUD Administrador)

- Prioridad: Alta (Must Have) | Sprint: Sprint 4 | Puntos de Historia: 5 | Rol Asignado: Thomas Puma

- Redacción:

Como dueña de Matteo Masas,
quiero ingresar a un panel privado para modificar manualmente los precios, agregar nuevos productos y reponer el stock disponible,
para mantener el inventario digital alineado con la producción real de mi cocina.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que la usuaria inicia sesión con credenciales administrativas, cuando actualice la cantidad disponible de un producto, entonces el nuevo valor debe verse reflejado en la BD y en la vista pública del cliente en menos de 2 segundos.

HU-06: Alertas Automáticas de Stock Crítico (KPI 1)

- Prioridad: Alta (Must Have) | Sprint: Sprint 4 | Puntos de Historia: 5 | Rol Asignado: Thomas Puma / Alyson Cuevas

- Redacción:

Como dueña de la pyme,
quiero recibir alertas visuales destacadas en mi panel cuando las existencias de un producto alcancen su límite mínimo,
para preparar nuevas tandas de masas con anticipación y evitar quiebres de stock no notificados.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que el umbral mínimo de seguridad para "Panes de Completo" se define en 20 unidades, cuando una compra reduzca el stock a 20 o menos, entonces el dashboard debe mostrar inmediatamente una tarjeta de aviso destacada en rojo: "Alerta: Stock Crítico de Panes de Completo".

- Métrica KPI de Éxito: El sistema de alertas automatizadas debe lograr una reducción del 100% en quiebres de stock no notificados en el local durante el periodo de pruebas.

# ÉPICA 04: Gestión Operativa de Pedidos (Máquina de Estados)

HU-07: Flujo de Cambio de Estados de Pedidos

- Prioridad: Alta (Must Have) | Sprint: Sprint 4 | Puntos de Historia: 5 | Rol Asignado: Alyson Cuevas

- Redacción:

Como dueña del local,
quiero visualizar la lista de pedidos entrantes y cambiar su estado de forma intuitiva,
para coordinar el trabajo en cocina y avisar al cliente cuando su pedido esté listo.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que se recibe un nuevo pedido, cuando la administradora interactúe con la máquina de estados en la Vista Admin, entonces el pedido solo podrá transitar en la secuencia estricta: Pendiente → En Preparación → Listo para Retiro/Despacho → Entregado.

- Dado que la administradora marca un pedido como Listo para Retiro, cuando guarde el cambio, entonces el sistema debe actualizar la marca de tiempo (timestamp) en la base de datos para auditar el tiempo de atención.

HU-08: Historial y Auditoría de Tiempos de Atención de Pedidos

- Prioridad: Alta (Must Have)|Rol / Asignación: Thomas Puma (Backend / QA) | Sprint: 4 | Puntos: 3

- Redacción:

Como dueña de la pyme, quiero consultar un historial con los marcas de tiempo (timestamps) de cada cambio de estado, para auditar los tiempos de preparación de la cocina y entrega.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un pedido cambia a estado “Listo” o “Entregado”, cuando se guarde el cambio, entonces el sistema debe registrar en la base de datos la fecha y hora exacta de la transición.

- Dado que la administradora consulta el detalle del pedido, cuando abra la vista histórica, entonces se mostrará la línea de tiempo completa del ciclo de vida de la orden.

# ÉPICA 05: Calidad, Rendimiento (KPIs) e Integración Continua

HU-09: Optimización de Rendimiento y Tiempos de Respuesta API (KPI 2)

- Prioridad: Alta (Must Have) | Sprint: Sprint 5 | Puntos de Historia: 5 | Rol Asignado: Thomas Puma (Backend / QA)

- Redacción:

Como Lead Backend y QA, quiero auditar y optimizar las consultas a la base de datos y endpoints de la API, para garantizar que la carga del catálogo e inventario responda de manera ágil.

- Criterios de Aceptación (Medibles):

- Dado que se realizan pruebas de carga sobre los endpoints del catálogo e inventario (GET /api/productos), cuando se mida la latencia del servidor, entonces el 95% de las peticiones debe responder en un tiempo inferior a 300 ms (≤ 300 ms)

HU-10: Validación de Usabilidad y Pruebas UAT con la Cliente (KPI 3)

- Prioridad: Alta (Must Have) | Rol / Asignación: Alyson Cuevas (PO / UX) | Sprint: 5 | Puntos: 3

- Redacción: Como Product Owner y Scrum Master, quiero ejecutar sesiones de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) con la dueña de Matteo Masas en Padre Hurtado, para validar la usabilidad del sistema y su efectividad operativa.

- Criterios de Aceptación:

- Dado que la cliente ejecuta las 5 tareas clave del sistema (revisar catálogo, cambiar estado de pedido, ajustar stock, atender alerta y crear producto), cuando se aplique la pauta de evaluación UAT, entonces se debe alcanzar un porcentaje de satisfacción y efectividad igual o superior al 90%.

# MATRIZ RESUMEN DEL BACKLOG PARA SEGUIMIENTO KANBAN

| ID | Historia de Usuario | Épica | Sprint | Puntos | Rol Asignado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Visualización Catálogo Dinámico | EP01 | Sprint 2 | 3 pts | Alyson Cuevas |
| HU-02 | Carrito de Compras Interactivo | EP01 | Sprint 2 | 5 pts | Alyson Cuevas |
| HU-03 | Checkout y Creación de Orden | EP02 | Sprint 3 | 5 pts | Thomas Puma |
| HU-04 | Control Concurrencia (Locking) | EP02 | Sprint 3 | 8 pts | Thomas Puma |
| HU-05 | CRUD Gestión de Stock | EP03 | Sprint 4 | 5 pts | Thomas / Alyson |
| HU-06 | Alertas de Stock Crítico (KPI 1) | EP03 | Sprint 4 | 5 pts | Thomas / Alyson |
| HU-07 | Máquina de Estados de Pedidos | EP04 | Sprint 4 | 5 pts | Alyson / Thomas |
| HU-08 | Historial y Auditoría de Tiempos de Atención | EP04 | Sprint 4 | 3 pts | Thomas Puma |
| HU-09 | Optimización de Rendimiento API REST (KPI 2) | EP05 | Sprint 5 | 5 pts | Thomas Puma |
| HU-010 | Pruebas UAT con Cliente (KPI 3) | EP05 | Sprint 5 | 3 pts | Alyson Cuevas |