Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alyson Cuevas Thomas Puma |
| --- | --- |
| Rut | 21.635.224-6 20.787.023-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Web de Comercio Electrónico y Control de Stock para "Matteo Masas" |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Ingeniería de Requisitos, Bases de Datos y Gestión de Proyectos TI. |
| Competencias | - Diseñar y desarrollar soluciones web escalables, considerando aspectos de seguridad y rendimiento. - Modelar e implementar bases de datos relacionales para el control de inventarios y transacciones. - Aplicar metodologías ágiles en el ciclo de vida de un proyecto de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Relevancia del proyecto: El proyecto aborda una necesidad concreta de la microempresa familiar "Matteo Masas", la cual actualmente gestiona sus pedidos y control de existencias de manera manual. Esta metodología de trabajo genera ineficiencias operativas, como errores en el cálculo de stock, pérdida de trazabilidad de los pedidos y ventas no concretadas por falta de insumos. La implementación de una solución digital permitirá optimizar estos procesos y reducir los márgenes de error asociados a la gestión manual. - Ubicación y contexto: El proyecto se desarrolla en la comuna de Padre Hurtado (Región Metropolitana, Chile), donde se encuentra el local comercial de "Matteo Masas". Los actores principales son los clientes de la zona y sus alrededores, y la administración del negocio, que requiere visibilidad en tiempo real del inventario disponible y del estado de los pedidos en preparación. - Aporte de valor: Se plantea la automatización de los procesos comerciales del negocio, lo que permitirá reducir errores operacionales, evitar la venta de productos sin stock disponible y mejorar la experiencia de compra mediante una plataforma web accesible y funcional. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que contempla dos módulos principales: - Vista Cliente: Catálogo dinámico de productos organizados por categorías, carrito de compras interactivo, selección de cantidades y módulo de registro de pedidos. - Vista Administrador: Panel de control privado para la gestión de productos, actualización de stock con alertas de niveles críticos, recepción e historial de pedidos, y cambio de estados de los pedidos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra el ciclo de vida completo del desarrollo de software, alineándose con las competencias establecidas en el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Esto incluye el levantamiento de requerimientos con un cliente real, el modelado de bases de datos, la construcción de interfaces de usuario responsivas y la implementación de la lógica de negocio en el backend. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo del proyecto permite aplicar conocimientos en arquitecturas web modernas y enfrentar desafíos técnicos propios de entornos reales. La interacción con un cliente y la necesidad de tomar decisiones de diseño y estimación fortalecen las habilidades profesionales en un contexto aplicado. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Duración y horas: La planificación en 13 semanas requiere un enfoque ágil para priorizar las funcionalidades esenciales del producto mínimo viable (MVP). - Recursos: Se utilizarán computadores personales, herramientas de software de código abierto (IDE, sistemas de gestión de bases de datos como PostgreSQL o MySQL, y frameworks para el desarrollo frontend y backend) y servicios de hosting gratuitos o de bajo costo. - Facilitadores Externos: Se cuenta con acceso directo a la dueña del negocio para la validación de requerimientos, pruebas de usuario y definición del catálogo de productos. - Dificultades y Soluciones: El principal riesgo es el tiempo acotado de 13 semanas. Para abordarlo, se propone aplicar Scrum con sprints de 1 a 2 semanas y reuniones periódicas para mantener el avance y realizar ajustes oportunos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema web transaccional y de gestión de stock para la pyme "Matteo Masas", que permita la compra en línea por parte de los clientes y la administración centralizada de pedidos e inventario por parte de la dueña del local. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio en conjunto con la contraparte. - Diseñar el modelo de datos relacional y las interfaces de usuario para los roles de cliente y administrador. - Construir el módulo cliente que permita la visualización del catálogo, selección de cantidades y generación de pedidos. - Implementar el módulo administrador para la gestión de stock, actualización de catálogo y control de estados de pedidos. - Realizar pruebas integrales y desplegar la solución en un entorno de producción accesible en la semana 13. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de desarrollo de dos integrantes y al ciclo de 13 semanas. El proyecto se dividirá en iteraciones (sprints) que abarcarán las etapas de recolección de requisitos, diseño, codificación, pruebas y despliegue. Se empleará un tablero Kanban para la gestión visual del avance de las tareas. - Definición de Funciones y Responsabilidades: Alyson Cuevas (Desarrollador Frontend y UX/UI, Enlace con el cliente): Responsable del diseño de interfaces de usuario, maquetación responsiva, experiencia de usuario y comunicación directa con la dueña del negocio para la validación de requerimientos. Thomas Puma(Desarrollador Backend y Base de Datos, QA Lead): Responsable del diseño del modelo relacional de datos, lógica de negocio del servidor (control de stock, APIs de pedidos), integración entre vista y servidor, y ejecución de pruebas de software.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Especificación de Requerimientos y Diseños | Incluye historias de usuario, diagramas de casos de uso, modelo entidad-relación y prototipos de ambas vistas. | Permite validar formalmente la arquitectura del sistema antes de la fase de codificación. |
| Avance | Prototipo Funcional / MVP | Código fuente de la primera versión funcional que permite navegar por el catálogo, añadir productos y visualizar el panel de stock inicial. | Demuestra el avance técnico real del proyecto y la integración entre el frontend y la base de datos. |
| Final | Software Web Desplegado y Manual de Usuario | Plataforma web operativa en la nube con manual de uso para la dueña del local. | Acredita el cumplimiento de los objetivos planteados y la entrega formal de una solución funcional. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Requisitos | 1. Levantamiento de Requerimientos. | Entrevistas con la dueña de "Matteo Masas" para definir productos, reglas de stock y prioridades funcionales. | Pauta de entrevista, registro de notas. | Semanas 1 y 2 | Alyson Cuevas | Posibles demoras por disponibilidad de la cliente. |
| Diseño de Software y BD | 2. Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos | Creación del diagrama entidad-relación y maquetación de vistas (cliente y administrador). | Figma, MySQL Workbench / dbdiagram.io | Semanas 2 y 3 | Thomas Puma | Requiere aprobación previa para evitar reestructuraciones posteriores. |
| Desarrollo Frontend | 3. Desarrollo Módulo Cliente | Programación de la interfaz pública: catálogo, carrito de compras y formulario de pedido. | IDE, HTML/CSS/JS o framework frontend. | Semanas 4 a 6 | Alyson Cuevas | Mantener un diseño liviano e intuitivo para los usuarios. |
| Desarrollo Backend | 4. Desarrollo Módulo Admin y Stock | Programación del panel de control de stock, alertas de niveles mínimos y gestión de pedidos. | Node.js / Python / PHP, base de datos. | Semanas 7 a 9 | Thomas Puma | La lógica de actualización de stock al recibir pedidos requiere atención especial. |
| Aseguramiento de Calidad | 5. Pruebas e Integración | Pruebas de usabilidad con la cliente, corrección de errores y pruebas de flujo completo. | Entorno de pruebas (local/staging). | Semanas 10 y 11 | Ambos | Verificar el correcto funcionamiento de las alertas de stock. |
| Despliegue y Cierre | 6. Despliegue, Manuales y Defensa | Configuración de servidor web, carga de datos finales, elaboración de manuales y preparación de la defensa. | Render, documentación. | Semanas 12 y 13 | Ambos | Asegurar el despliegue público con certificado SSL. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 |
| 1. Levantamiento de Requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño de Arquitectura y BD |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo Módulo Cliente |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo Módulo Admin & Stock |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 5. Pruebas, Ajustes e Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 6. Despliegue, Manuales y Defensa Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.